## Slide 1
第一次课 / 第七节
落地与验证
先跑通项目， 再证明它省力。
输入：业务流程与产品方案。
7.1 准备条件与建设顺序
7.2 质量、流程与总投入验证
7.3 决定扩大、修复或收缩
本节重点
形成实施与验证安排，说明凭什么进入下一步。
方案 → 试用 → 验证
49
Notes: 前六节已经把业务目标、审核点、能力分工和产品流程接起来。最后一节说明先准备什么、按什么顺序实现，以及用什么证据判断是否继续投入。首版的目标仍是三段审核提效，课堂方案需要通过真实材料和工作验证。

## Slide 2
第七节 / 7.1 实施前提
开发前，先确认四类依赖
有效资料
业务负责人确认范围与版本。 缺资料：补齐或缩小范围。
原文与参考判断
业务与审核员确认样例和理由。 争议待确认，模型自评不能当答案。
内容关联与使用
内容负责人登记商品、活动和维护人。 状态不明：先核实或缩小范围。
接入与人工承接
产品、实现与业务约定接入和记录。 明确复核、处理与暂停权限。
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
50
Notes: 实施之前，先检查依据、样例、内容关联和人工承接是否准备好。有效材料要由对应业务负责人确认，验证样例也要有人的参考判断；内容登记决定巡检范围，接入安排与角色责任决定问题是否有人处理。依赖缺失就补齐或缩小范围，不能把准备工作默认算作已经完成。

## Slide 3
第七节 / 7.1 建设顺序
先跑关键路径，再接完整业务环节
1
2
3
4
关键审核点
正式审核闭环
接自检与巡检
小范围真实试用
质量与失败出口
提交、修改、复核
复用与变化重查
总投入与处理收益
每一步都看质量、版本、流程和人工承接是否可用。
三个环节都在首版范围；先有阶段通过证据，再确定投入与扩展。
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
51
Notes: 第一步用功能、价格和赠品样例验证关键审核点，明确资料、判断、定位和失败出口。第二步做深正式审核，走完提交、退回、修改、复核和定稿，再复用能力接上自检与人工发起巡检。最后选择资料完整、有人承接的小范围真实工作试用，保留人工正式审核；这只是首版内部建设顺序，不代表删除自检或巡检。

## Slide 4
第七节 / 7.2 代表样例
四类样例，验证关键审核点
正常 / 不应误报
基站65℃热水洗拖布
问题 / 对象不一致
65℃直接拖地
边界 / 结合全文确认
65℃深度清洁
异常 / 说明未完成范围
缺资料、资料变化、超时
参考判断由业务确认；调试与独立验证分开；修改后回看代表样例。
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
52
Notes: 不能只展示一个明显错误被发现，还要检查正常表达是否被误报，模糊表达是否被擅自补充含义，缺资料或执行失败是否明确表示未完成。没有相关主张时，也不能强迫作者补写无关内容。样例由业务确认，调试与独立验证材料分开，避免记住熟悉答案就以为场景已经可靠，修改后还要回归代表样例。

## Slide 5
第七节 / 7.2 验证证据
验证的是整项审核工作
质量 漏报、误报、依据适用，能否区分信息不足与失败
人工 作者＋审核员的总投入；等待业务回复另记
版本 检查与正式结论，能否绑定正确正文和依据
巡检 已知范围有无覆盖，问题有无承接并实际更新
运行 调用成本、等待、重试与人工接管是否可接受
试用前约定质量要求、关键错误、成本范围与退出条件，具体门槛结合业务基线。
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
53
Notes: 验证要同时看问题质量、总人工、版本关系、巡检处理和运行代价。作者准备、自检和修改，审核员核对、纠错和复核都算劳动，等待时间单独记录；范围不明项也要跟进。试用前和业务约定要求及退出条件，结合任务难度、资料完整度和人员熟悉程度比较，不能直接套用其他项目的阈值。

## Slide 6
第七节 / 7.2 课堂计算（教学数据）
查资料从100降到60分钟，就提效了吗？
作者准备、自检与修改
60 → 80
审核人员查资料与核对
100 → 60
沟通、纠错与复核
40 → 65
单位：分钟。两组各10篇可比文案，课堂示例非实测。
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
54
Notes: 下面用课堂数据判断：两组各处理十篇可比文案，作者准备、自检与修改从六十分钟增加到八十分钟，审核查资料从一百分钟减少到六十分钟，沟通纠错和复核从四十分钟增加到六十五分钟。请先算两组总人工，再讨论还缺哪些证据。数字只用于课堂计算，既不是实测效果，也不是推荐验收样本量。

## Slide 7
第七节 / 7.2 课堂计算结果
局部变快，还不能宣布整体提效
200 → 205
多5分钟
作者＋20 查资料－40 沟通复核＋25 ＝总人工＋5
先查原因：反馈不清、误报、版本衔接或学习成本？
同时核对质量、等待与任务可比性，再判断投入是否值得。
课堂数据非实测；同人重复熟悉题目变快，不能全部归因工具。
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
55
Notes: 原流程总人工两百分钟，辅助流程两百零五分钟，所以不能只凭查资料变快宣布提效。需要分析增加的作者劳动、沟通和复核来自哪里，同时检查质量是否改善、等待是否减少、任务是否可比。没有收益证据就不急于扩大；如果质量收益足以接受成本增加，也必须由业务明确取舍，不能偷偷更改项目目标。

## Slide 8
第七节 / 7.3 试用决策
验证结论，要能决定下一步动作
回看真实证据
质量是否满足要求 流程与承接是否稳定 收益能否确认
稳定且有收益 → 逐步扩大相似范围
保留质量、时效和人工承接记录
资料、判断或版本有问题 → 定位、修复、回归
区分取资料、理解、比较、引用定位与用户处理
关键错误不可控或无人承接 → 收缩或回人工
保留记录并说明调整理由，恢复后再验证
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
56
Notes: 质量满足约定要求、流程与承接稳定且收益可确认时，可以逐步扩大相似商品与人员范围。有问题要先区分出在资料、理解、条件比较、定位引用还是用户处理，修复后回归，不能一律归因模型。关键错误不可控或问题无人处理时缩小范围，必要时回到人工流程，并留下调整理由。

## Slide 9
第七节 / 7.3 后续演进
先证明辅助有效，再评估限定场景自动审核
边界明确的自动检查
辅助审核，人工决定
限定场景自动决定
自动决定需要额外证据与明确授权：
完整覆盖 · 有效依据 · 质量证据 · 处置权限 · 异常承接 · 恢复人工
系统未发现问题，不能直接连接自动发布；此处是演进方向，尚未实施。
1 业务背景
2 项目目标
3 业务方案
4 审核点
5 方案选择
6 产品方案
7 落地验证
57
Notes: 首版先验证审核提效，自动完成某条检查与自动作出整篇通过或拦截决定是不同阶段。后续可以从边界明确的场景评估，但需要完整覆盖、有效依据、质量证据、处置权限、异常承接和恢复人工方式，并得到明确授权。不能直接把系统没有发现问题接成自动发布。

## Slide 10
第七节 / 全课收束与课后产物
一页实施与验证安排
从R01温度对象核对开始，串起第一节到第七节。
先做：有效资料 → 检查可用 → 正式审核闭环 → 自检与巡检。
谁做：业务确认依据，产品组织路径，审核与内容负责人承接。
依赖：正文版本、SKU与活动、有效资料、使用关联和维护人。
验什么：正常、问题、边界、失败；版本与处置；总人工投入。
本课案例与方案为教学设计；课后写清最小路径、负责人、依赖和下一步证据。
质量、流程、承接和收益稳定后再扩；有问题先定位、修复或缩范围。
全课回收：为什么做 → 具体怎样做 → 怎样证明有效
58
Notes: 这一课从企业原有审核出发，明确首版目标，串起自检、正式审核和巡检，再把审核要求变成审核点，组合执行能力，落实到产品操作，最后安排实施与验证。课后把方案收成一页，写清先做什么、谁负责、依赖什么、用哪些证据决定下一步。这是项目方案课的成果，不要求提交完整的产品需求文档，后续再深化接入、配置、页面状态和验证后的取舍。