## Slide 1
AI产品项目实战 / 第一次课 · 第二节
约15分钟
02
项目目标
第一版，到底要让谁少做什么？
三个目标 · 首版范围 · 验证方向
承接与下一步
01 业务背景
02 项目目标
03 业务方案
电商营销内容审核提效项目 / 净小伴P1教学案例
07
Notes: 第一节已经把企业原来的审核方式、流程和痛点讲清楚了。现在进入第二节，项目目标。我们用大约十五分钟回答一个问题：第一版到底要让谁少做什么？接下来先明确三个具体目标，再限定首版范围、责任和验证方向，最后收成一份能够指导方案的项目定义。下一节才沿这份定义，把自检、正式审核和巡检的流程分别走通。

## Slide 2
第二节 · 项目目标 / 2.1 工作目标
把“智能审核”变成三个具体目标
业务说“做个智能审核”，还要问：谁的工作，具体怎样改善？
1
让适用依据来到待核对的原句旁边
小林核对1799元时，直接看到本次活动的价格、资格和用券条件。
减少查找与定位；依据是否正确、适用，仍需确认。
2
让意见更具体，让修改与复核接得上
说清新会员与两类券条件；新稿能对照旧意见，也能看见其他改动。
减少作者与审核员反复解释，以及复核时重新拼接信息。
3
条件变化后，找对需要复查的在用内容
赠品条件变了，按本次活动、使用状态和内容表达确认范围，交负责人处理。
减少范围定位和找维护人的劳动，让后续处理有人承接。
这些是首版期望改善，是否真正省力，要通过试用验证。
教学模拟 / 对应完整版讲义第二节：业务诉求与三个改进目标
08
Notes: 业务说“做个智能审核”，团队很容易马上开始列功能，比如上传文案、生成结果和导出报告。但功能做好以后，谁的哪项工作会改善，还没有说清楚。如果小林拿到工具结果之后，仍然得重新找出处、确认资料是否适用，再把含糊意见解释给小周，原来的工作可能没有少，反而多了一遍检查工具结果的工作。我们先把希望改变的工作说清楚。
第一个目标，让适用依据来到待核对的原句旁边。小林核对一千七百九十九元时，能直接看到本次活动的价格、用户资格以及用券条件，希望减少反复打开资料、定位段落和整理条件的劳动。这里仍然要判断依据是否正确、是否适用，看到引用不等于可以直接相信。
第二个目标，让意见具体，修改与复核接得上。上一节的“领券一千七百九十九”仍缺少新会员资格和两类券的领取使用条件。如果反馈能把这些条件说清楚，作者就更容易一次改到位。新版本提交后，审核员能把原来的意见与现在的修改对应起来，也能看到其他改动，希望减少重复解释与重新拼接信息。
第三个目标，条件变化后找到真正需要复查的在用内容。比如活动负责人确认赠品名额用完，要先按本次活动和使用状态找范围，再核对内容表达是否受影响，最后交明确的负责人处理。停用历史稿、其他活动和仅介绍功能的内容不能一律修改。这样希望减少范围定位和找维护人的劳动，并让后续处理有人承接。注意这三个都是期望改善，是否真正省力仍然要通过试用验证。

## Slide 3
第二节 · 项目目标 / 2.2 首版范围与责任
第一版做到哪里，谁来负责？
首版覆盖 / 先选P1及少量资料齐全的商品
每份文案文本，绑定单SKU与活动
核对功能事实、价格赠品条件、配送依据
事前自检
正式审核
人工发起巡检
负责人选范围发起巡检；先做深正式审核，再接自检与巡检。
系统辅助定位问题、展示依据，衔接修改复核与处理。
人工保留的责任
正式审核决定
由审核员作出
修改、暂停等内容处置
由内容负责人确认
缺资料、执行失败或有争议， 交对应责任人确认。
前提：业务负责人确认适用资料；文案关联商品、活动、版本和使用状态。
资料或关联不齐，先补齐或缩小试用范围。
系统未发现已覆盖项的问题，仍不代表整篇审核完成。
教学模拟 / 对应完整版讲义第二节：首版范围与责任
09
Notes: 目标明确以后，首版要收敛到可以落地和验证的范围。我们先从P1和少量资料齐全的商品开始，处理绑定单个SKU和活动的营销文案文本，主要核对功能事实、价格与赠品条件，以及配送承诺是否有依据。这里先不把材料范围无限扩大。
三个环节都保留。作者提交前可以自检，正式审核时可以查看依据、确认问题、退回和复核，条件变化后由负责人选择范围、发起巡检并推动处理。实施时先做深正式审核，再复用能力接到自检和巡检，这是首版内部的建设顺序，三个环节仍然都属于首版。系统主要辅助定位问题、展示依据，并衔接修改复核和后续处理。
右边是保留给人的责任。正式审核决定由审核员作出，修改、暂停等内容处置由内容负责人确认。缺资料、执行失败或者存在争议时，要交给对应责任人确认。系统没有发现已覆盖检查项的问题，并不代表整篇审核已经完成。
这些能力还有前提。商品事实要由产品负责人确认，活动权益要由活动负责人确认，配送资料要由履约负责人确认。文案还要关联商品、活动、版本和使用状态，后面才能定位适用依据、归属结论以及找回在用内容。如果这些资料或关联不齐，应该先补齐，或者缩小试用范围。接下来判断这套辅助方式是否值得做，不能只看它生成结果有多快。

## Slide 4
第二节 · 项目目标 / 2.3 提效判断
怎样证明审核真的更省力？
1
问题和依据可靠吗？
真实问题有没有漏？ 正常表达有没有误报？ 引用资料是否适用？
2
双方总投入减少了吗？
作者：自检、读反馈、修改
审核员：确认、纠错、复核
双方加起来算
3
问题处理完成了吗？
文案是否真正改对？ 复核是否确认解决？ 巡检内容是否实际更新？
工具出结果快，只是一个局部。
先记录原有流程，再用可比任务做小范围对照。
等待业务回复时间另记；同时平衡任务难度与人员熟悉程度。
没有业务基线，先收集证据，不承诺固定节省比例或通用准确率门槛。
对应完整版讲义第二节：怎样判断提效 / 具体验证设计在第七节展开
10
Notes: 我们从三个视角判断。先看问题和依据是否可靠：真实问题有没有漏掉，正常表达有没有被误报，引用的资料是不是适用。比如一千七百九十九元引用了另一场活动，或者把“最后再说一下”这样的正常表达也提示成问题，都可能增加人工核实和纠错的工作。问题质量和效率不能分开判断。
再看双方的总投入。作者自检、读反馈和修改的时间，要和审核员确认、纠错和复核的时间加起来看。某一个角色变快，不代表整个工作变少。等待业务回复的时间另行记录，便于分清人工投入与流转等待。我们也需要平衡任务难度和人员熟悉程度，避免一组全是熟悉的简单稿，另一组全是陌生复杂稿。
最后看问题有没有真正处理完成。作者是否按依据改对，审核员是否确认解决，巡检发现的在用内容是否已经实际更新，都需要核对。点击“已处理”不能代替处理结果。
所以，工具出结果快只是局部信息。现在没有实际业务基线，我们先记录原流程，再用可比任务做小范围对照，不直接承诺固定的节省比例，也不套用一个通用准确率门槛。具体样本、统计口径和接受条件会在第七节落地验证里展开。下面先用一个情境，看看大家会怎样判断。

## Slide 5
第二节 · 项目目标 / 课堂讨论 · 约1分钟
这就能宣布“项目提效”了吗？
接入自检后，出现了这些变化：
小周提交前，多花了时间。
正式退回减少了。
小林复核更快了。
还缺哪些证据？
两个人的总投入是多少？
等待时间是否变化？
质量和任务可比性呢？
工作前移以后，总工作量发生了什么？
请给出判断，并说出你最想补看的证据。
教学讨论情境 / 本页没有量化实测数据 · 教师参考答案见PPT备注
11
Notes: 请大家先看这个教学情境，花大约一分钟做判断。接入自检以后，小周提交前多花了时间，正式退回减少，小林复核也更快。现在能不能直接宣布项目提效？请给出判断，并说出你最想补看的证据。可以从双方总投入、等待变化、审核质量以及任务是否可比这几个方向考虑。
如果有同学说小周变慢了，所以工具没价值，可以追问：前面多做一点，是否可能换来后面少改几轮？如果有人说审核员变快了，所以项目成功，可以继续追问：小周增加的投入有没有抵消这部分节省，纠正误报的时间有没有算进去？
参考判断是，目前还不能直接宣布成功，也不能仅凭作者提交前变慢就认定无效。需要看两个人的总投入、等待时间及审核质量，确认任务具备可比性。工作前移可能有效，但要用完整证据支持；如果误报和漏检都没有核对，暂时无法完整判断业务价值。本页没有量化实测数据，不能从这些方向性的描述推算节省比例。带着这些判断条件，我们把首版定义收起来。

## Slide 6
第二节 · 项目目标 / 本节产物
把目标收成一份首版项目定义
在资料齐全的小范围中辅助审核，用实际工作效果验证价值。
面向内容作者、审核员及相关业务负责人， 在单SKU文案的自检、正式审核与历史内容巡检中， 依据已确认且适用的商品、活动和配送资料，辅助定位问题、展示依据， 衔接修改复核及后续处理，减少重复查找、沟通和复核。 由人作正式审核与内容处置决定；先在资料齐全的少量商品中试用， 用问题质量、总人工投入和处理效果验证价值。
后续另设检查覆盖、资料有效性、质量证据、处置权限与人工兜底条件， 再评估限定场景自动审核。
下一节 · 业务方案 / 按这份定义，把三个环节分别走通
谁发起 → 带什么材料 → 看到什么结果 → 下一步由谁接手
教学模拟 / 对应完整版讲义第二节：首版项目定义
12
Notes: 这就是第二节要形成的产物，一份能够指导下一步方案的首版项目定义。它先说清服务对象：内容作者、审核员以及相关业务负责人；再限定场景：单个SKU营销文案的自检、正式审核与历史内容巡检。
辅助方式要依赖经过确认且适用的商品、活动和配送资料，用这些资料定位问题、展示依据，衔接修改复核及后续处理。希望改善的是重复查找、沟通和复核这些具体劳动。正式审核和内容处置决定仍由人承担。试用先放在资料齐全的少量商品中，用问题质量、双方总人工投入以及处理效果来验证价值。
请大家对照这段话，看看一个实施团队是否已经能知道服务谁、覆盖什么、保留哪些责任，以及怎样判断值不值得继续。它现在是一份项目定义，后面还需要把角色、材料、动作和状态一步步展开。
后续可以评估限定场景自动审核，但要另行明确检查覆盖、资料有效性、质量证据、处置权限和人工兜底，不能从首版辅助提效直接跳到自动批准。下一节我们按这份定义，把三个环节分别走一遍：谁发起，带什么材料，看到什么结果，以及下一步由谁接手。